План выполнения лабораторной работы 3

Агентный искусственный интеллект

| Тип документа | Рабочая дорожная карта выполнения лабораторной работы |
| --- | --- |
| Основание | Файл задания: Лабораторная работа 3 Agent AI.docx |
| Дата | 24.04.2026 |

Назначение документа. План описывает практическую последовательность работ для реализации и исследования системы, которая строит краткий научно-аналитический обзор по заданной теме в двух режимах: baseline и agent. Отдельно проверяется влияние evaluator на качество результата и процесса.

# 1. Цель и ожидаемый результат

Цель лабораторной работы - реализовать воспроизводимый экспериментальный контур для сравнения обычного LLM-подхода и агентного подхода с инструментами, состоянием, журналом трассировки и оцениванием результата.

## Итоговые артефакты

Код реализации baseline, agent и agent + evaluator.

Модули инструментов: Wikipedia API, OpenAlex API, преобразование abstract_inverted_index, обработка ошибок API.

JSON trace для запусков agent-режима с фиксацией шагов, аргументов, результатов, состояния и причины завершения.

CSV или табличный файл с результатами экспериментов по всем темам и конфигурациям.

Графики качества результата, числа шагов и времени выполнения.

Итоговый отчет с описанием модели, инструментов, метрик, экспериментов, ошибок и выводов.

# 2. Основной план работ

| Этап | Что сделать | Результат | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка среды и выбор модели | Выбрать способ вызова LLM: локальная модель через Ollama или совместимый удаленный endpoint. Зафиксировать название модели, версию, параметры вызова, аппаратную среду и зависимости Python. | Воспроизводимое окружение, файл зависимостей, проверочный вызов модели и API-инструментов. | Модель отвечает на тестовый prompt; Wikipedia и OpenAlex возвращают данные; параметры среды записаны для отчета. |
| 2. Реализация baseline-режима | Сделать режим, который получает тему, извлекает краткий общий контекст через Wikipedia API и сразу формирует итоговый обзор в заданной структуре. | Функция запуска baseline и пример ответа для одной темы. | Ответ содержит определение, подходы, 3-5 работ или попытку их перечисления, применения и ограничения; режим не использует agent state и trace. |
| 3. Реализация agent state, tools и trace | Описать AgentState, реализовать инструменты поиска публикаций OpenAlex, получения справочного контекста, восстановления abstract_inverted_index и извлечения заметок по источникам. | Рабочий agent-цикл с состоянием, накоплением sources/notes и журналом history. | После каждого шага обновляются step_id, action, payload, result, число источников и причина следующего перехода. |
| 4. Реализация agent-режима без evaluator | Собрать общий контекст, найти публикации, отобрать релевантные источники, подготовить notes и сформировать финальный обзор на основе найденных данных. | Функция run_agent без финальной проверки evaluator. | Для каждой темы сохраняется final_answer, список источников и trace; stop_reason явно фиксирует причину завершения. |
| 5. Добавление evaluator | Отделить evaluator от основного agent-цикла. Использовать фиксированную JSON-рубрику по correctness, groundedness, completeness, coverage_of_required_fields и source_consistency. | Функция evaluate_answer и режим agent + evaluator. | Evaluator возвращает валидный JSON; оценки можно автоматически добавить в таблицу результатов. |
| 6. Подготовка тестового набора | Сформировать не менее восьми тем и эталонную структуру ответа: определение, основные подходы, 3-5 ключевых работ, приложения, ограничения, источники. | Список тем и шаблон проверки полноты ответа. | В наборе есть минимум 8 тем; каждая тема запускается во всех сравниваемых конфигурациях. |
| 7. Проведение контролируемых экспериментов | Запустить baseline, agent без evaluator и agent + evaluator на одинаковых темах. Дополнительно проверить top-3/top-5/top-8 источников и max_steps=4/6/8. | Набор записей результатов с метриками качества, процесса и эксплуатационными характеристиками. | Для каждой конфигурации заполнены correctness, groundedness, completeness, coverage, rubric, n_steps, latency и ошибки tools. |
| 8. Агрегация, визуализация и анализ ошибок | Сгруппировать результаты по режимам, построить таблицы и графики. Для минимум трех тем вручную разобрать trace и классифицировать причины деградации. | Сводные таблицы, графики и раздел анализа неудачных траекторий. | В выводах объяснено различие качества результата и качества процесса, включая рост latency и числа шагов. |
| 9. Подготовка итогового отчета | Описать модель, инструменты, state, trace, схему экспериментов, результаты, графики, ошибки, ограничения и итоговый вывод. | Финальный отчет по лабораторной работе. | Отчет содержит явное сравнение baseline, agent и agent + evaluator, а также аргументированный вывод о лучшей конфигурации. |

# 3. Реализационная схема

## Компоненты

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| LLM interface | Единая функция llm_call(prompt), чтобы baseline, agent и evaluator использовали одинаковый способ вызова модели. |
| Tools | search_wikipedia, search_openalex, invert_abstract и обработчики ошибок/пустых результатов. |
| AgentState | topic, objective, step_id, history, sources, notes, final_answer, status, stop_reason. |
| Trace | JSON-журнал шагов агента: action, payload, result, изменение состояния и причина перехода. |
| Evaluator | Отдельный компонент, который оценивает ответ по фиксированной рубрике и возвращает JSON. |

## Логика потоков выполнения

Baseline: тема -> Wikipedia context -> один prompt -> финальный обзор.

Agent без evaluator: тема -> Wikipedia context -> OpenAlex search -> notes -> prompt с источниками -> final_answer -> trace.

Agent + evaluator: agent-цикл -> final_answer -> evaluate_answer -> JSON-оценка -> запись метрик.

# 4. Экспериментальный план

| Эксперимент | Конфигурация | Запуски | Что сравнивается |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперимент 1 | Baseline | 8 тем | Получить точку сравнения по качеству ответа, времени и полноте обязательных полей. |
| Эксперимент 2 | Agent без evaluator | Те же 8 тем | Проверить эффект инструментов, состояния и trace без дополнительной проверки качества. |
| Эксперимент 3 | Agent + evaluator | Те же 8 тем | Проверить, улучшает ли evaluator полноту, groundedness и согласованность с источниками. |
| Эксперимент 4 | Agent при top-3/top-5/top-8 | 8 тем или репрезентативное подмножество | Оценить влияние числа источников на качество, latency и лишние шаги. |
| Эксперимент 5 | Agent при max_steps=4/6/8 | 8 тем или репрезентативное подмножество | Оценить влияние ограничения шагов на полноту и устойчивость траектории. |

## Тестовые темы

Agentic AI for customer support

Graph RAG for enterprise knowledge systems

LLM evaluation and process-aware metrics

Tool-using language models in scientific search

Retrieval-augmented generation in medicine

Planning and reflection in LLM agents

Human-in-the-loop AI systems

Knowledge graphs for procedural reasoning

## Метрики

| Метрика | Как использовать |
| --- | --- |
| correctness / task success | Пригодность итогового обзора для решения задачи, шкала 0-5. |
| groundedness | Опора выводов на реально найденные sources и notes, шкала 0-5. |
| completeness | Полнота раскрытия темы, шкала 0-5. |
| coverage_of_required_fields | Наличие определения, подходов, 3-5 работ, приложений, ограничений и источников. |
| source_consistency | Соответствие утверждений списку использованных источников. |
| rubric | Среднее значение по критериям evaluator. |
| n_steps | Количество шагов или длина trace. |
| latency | Полное время выполнения одного запроса в секундах. |
| tool_errors | Количество ошибок API, таймаутов и fallback-сценариев. |

# 5. План подготовки отчета

Ввести постановку задачи: сравнить baseline и agent-подход, а не просто описать одну систему.

Описать модель, параметры вызова, инструменты, структуру AgentState и формат trace.

Показать тестовый набор, схему экспериментов и исследуемые факторы.

Добавить таблицы результатов по baseline, agent и agent + evaluator.

Добавить графики по качеству, числу шагов, latency и итоговой экспертной оценке.

Разобрать не менее трех неудачных кейсов по trace и классифицировать причины ошибок.

Сформулировать вывод: какая конфигурация лучше и за счет чего именно - полноты, grounding, устойчивости или экономии шагов.

# 6. Контрольный список готовности

Среда воспроизводится на чистом запуске, зависимости перечислены.

Baseline запускается для всех восьми тем.

Agent сохраняет trace и корректно завершает выполнение по stop_reason.

Evaluator отделен от основного agent-цикла и возвращает валидный JSON.

Для всех ключевых запусков собраны latency, n_steps и rubric-оценки.

Таблицы и графики показывают минимум три конфигурации: baseline, agent, agent + evaluator.

Минимум три trace разобраны вручную как неудачные или показательные кейсы.

В отчете отдельно интерпретированы качество результата и качество процесса.

Финальный вывод объясняет причины различий, а не только называет лучший режим.

Примечание. Документ не содержит готовых экспериментальных результатов: он задает порядок выполнения лабораторной и критерии приемки каждого этапа.